Umowa - WZÓR

Z dnia ……………………………..  zawarta w Świdwinie pomiędzy:

Gminą Miejską Świdwin, plac Konstytucji 3 Maja  1, 78-300 Świdwin – Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 
im. Lotników Polskich, ul. Szturmowców 1, 78-300 Świdwin, reprezentowaną przez  Dyrektora  Panią Agnieszkę Rosińską – zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

NIP

reprezentowaną przez …………………………………………..………………….  – zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania pod nazwą „Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie” wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), dalej Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, strony zawierają umowę o następującej treści :

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 położonym przy ulicy Szturmowców 1, 
78-300 Świdwin, zgodnie z zestawieniem kosztorysu ofertowego dołączonego do zapytania ofertowego z dnia 21 maja 2024 roku.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie, polegającego na:

- wymianie rynien z PCV;

- wymianie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku;

- rozebraniu rur spustowych z PCV;

- naprawy pokrycia dachowych papą termozgrzewalną poprzez jednokrotne położenie papy;

- wykonanie obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych, wymiana opierzenia na ogniomurkach.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, wskazanych w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów używanych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca użyje materiału zgodnego z zapotrzebowaniem ujętym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie, że materiał użyty do pokrycia dachu musi spełniać poniższe wymagania:

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250S52 SBS S lub równoważna do dużych powierzchni dachowych;

- do produkcji papy zastosowano mieszaninę asfaltów modyfikowanych elastomerem SBS 
z wypełniaczem mineralnym, osnowę stanowi włóknina poliestrowa obustronnie powlekana masą asfaltową;

- pas masy asfaltowej nie pokryty posypką zabezpieczony jest folią z tworzywa sztucznego (BOPET) o szerokości 10 cm;

- spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego (HDPE);

- grubość materiału 5,2 mm +/- 0,2 mm;

- gramatura wyrobu gotowego 6600 g/m² +/- 150 g/m;

- reakcja na ogień Klasa E.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół specjalistów oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności prac na wysokościach.

- Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Publiczne Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie  – Agnieszka Rosińska  - tel.: ……………………

- Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………………………. -  tel.: …………………………………

§ 2

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy

- W związku z tym, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w czynnym obiekcie, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

- dokonywanie odbiorów wykonanego przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy zgodnie z zakresem prac określonym w kosztorysie ofertowym, zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami bhp, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska;

- rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie;

- zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac oraz zaplecza socjalnego budowy;

- zabezpieczenie terenu pracy przed dostępem osób nieuprawnionych;

- zabezpieczenie terenu prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracownikom Wykonawcy oraz osobom trzecim;

- zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- bieżące usuwanie wszelkich odpadów z placu i ich wywóz;

- utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz miejsca prac remontowych w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych działaniami Wykonawcy;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub  uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę;

- terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie odbiorów, rękojmi i gwarancji jakości;

- przestrzeganie przepisów i wymogów bhp (w szczególności dotyczących pracy na wysokościach) oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie prac, w szczególności przez wszystkich pracowników Wykonawcy;

- przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, nie później niż na 14 dni roboczych przed ostatecznym odbiorem robót Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, itp.) odbieranych prac;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych.

- Wykonawca oświadcz, że:

- dokonał wizji lokalnej przedmiotu Umowy, na podstawie których sporządził ofertę;

- zostały mu przekazane wszelkie informacje, mające wpływ na bieżącą realizację robót.

§ 3

Termin wykonania

- Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie od dnia …………….. do dnia ………….. 2024 roku.

- Dniem zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień, w którym Strony podpiszą protokół odbioru końcowego.

§ 4

- Wszystkie prace zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych, odpowiadających normom i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

- Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz co do ich składu lub pochodzenia.

- Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w Ofercie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- cena netto: ……………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………….);

- VAT:  ……………….. zł              (słownie: …………………………………………………………………………………….);

- cena brutto……………….. zł   (słownie: …………………………………………………………………………………….);

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszelkie należności przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może żądać zapłaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, związanych z realizacją Umowy, jeśli w Umowie nie ustalono, że określone koszty lub wydatki będą poniesione, pokryte lub zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie* jest płatnikiem podatku VAT.

- Fakturę należy wystawić na :

| NABYWCA | ODBIORCA |
| --- | --- |
| Gmina Miejska Świdwin plac Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin NIP: 672-200-37-49 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich, ul. Szturmowców 1, 78-300 Świdwin |

- Wynagrodzenia należne Wykonawcy za realizację usługi zostanie przekazane przez Jednostkę obsługiwaną przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

§6

Obowiązki stron

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy będzie stwierdzony protokołem.

- Odbiór końcowy będzie dokonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

- Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający wyznacza termin końcowego odbioru robót, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Wszystkie odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy od daty dokonania odbioru prac przez Zamawiającego potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wady w przedmiocie Umowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy: bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od całości lub części niniejszej Umowy, albo będzie mógł powierzyć wykonanie lub poprawienie pokrycia dachowego innej osobie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do bezpłatnego usunięcia wad Wykonawca zobowiązuje się wady bezpłatnie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku nieterminowego wykonania robót- w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia;

- w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez Strony terminie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.

2.     Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w razie odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy za całość objętych Umową robót.

3.      Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego      wykonania niniejszej Umowy przez drugą Stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Zamawiający oraz Wykonawca mogą dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.       Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych przez Jednostkę obsługiwaną z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 8

- Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość realizacji dostawy,

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), w szczególności dotyczących wstrzymania dostaw produktów lub trudności w realizacji usług transportowych.

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności:

- zmianami przepisów prawnych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmianą koniunktury na rynku artykułów biurowych. Zmiany te mogą być dokonywane nie częściej niż raz na kwartał i nie mogą przekraczać wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający datę podwyżki, zaś potrzeba jego dokonania winna być przez Wykonawcę uzasadniona na piśmie;

- zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjnej.

§ 9

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na szczelność wykonanego przedmiotu Umowy (szczelność pokrycia dachowego) w okresie ………………. lat od dnia dokonania odbioru przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- O istnieniu wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej - ……………………………….. .

- W ciągu 3 dni roboczych od skutecznego doręczenia mu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zaistnieniu wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie ich usunięcia. Który to termin powinien zostać na piśmie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wady w postaci braku szczelności pokrycia dachowego Zamawiający będzie uprawniony do żądania: bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady Zamawiający będzie uprawniony powierzyć wykonanie lub poprawienie pokrycia dachowego innej osobie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

- Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§10

Odstąpienie od umowy

Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez drugą stronę na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku nieterminowej dostawy tonerów i tuszy Zamawiający ma prawo dostąpić od niniejszej umowy. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie, w terminie 21 dni od daty stwierdzenia nieterminowej dostawy.

§11

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                                                ZAMAWIAJĄCY

…........................................                                                                                     ………………………………………………